中国传媒大学

舆论科学实验平台开发技术服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：BMCC-ZC25-1466/中传招标【2025】第079号

采购人：中国传媒大学

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

2025年10月

目    录

第一章	竞争性磋商邀请书	3

一、项目基本情况	3

二、申请人的资格要求：	3

三、获取采购文件	4

四、响应文件提交	4

五、开启	4

六、公告期限	4

七、其他补充事宜	4

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	5

第二章  供应商须知资料表	7

第三章  供应商须知	10

一、说明	10

1. 采购人、采购代理机构及资金来源	10

2. 合格的供应商	10

3. 磋商费用	12

二、竞争性磋商文件	12

4. 竞争性磋商文件构成	12

5. 竞争性磋商文件的澄清	13

6. 对竞争性磋商文件的修改	13

三、响应文件的编制	13

7. 语言	13

8. 响应文件构成	13

9. 报价	14

10. 报价币种	14

11. 磋商保证金	14

12. 响应文件有效期	15

四、响应文件的递交	15

13. 响应文件递交截止期	15

五、磋商	16

14. 磋商小组	16

15. 磋商时间和顺序	16

16.对供应商的资格审查	16

17.对响应文件的符合性检查	17

18.磋商	18

19.详细评审	19

20.磋商过程要求	19

21．评审过程及保密原则	20

22.采购项目终止	20

六、成交	21

23. 成交通知书	21

24.成交服务费	21

七、签订合同	21

25.	签订合同	21

八、其它	21

第四章  项目需求	23

一、	项目概述	23

二、	技术需求	29

三、	服务要求	41

四、	实施方案	43

五、	付款方式	45

第五章  评审办法及评分标准	46

一、有关说明	46

二、评分办法	47

第六章  响应文件组成和格式	52

一、报价部分	52

1、报价函	52

2、报价表格式	53

3．分项报价表（格式）	54

二、商务部分	55

1、资格证明文件及格式	55

2、业绩案例一览表	58

3、商务条款偏离表	59

4、供应商企业类型声明函	60

5、供应商情况表	62

6、成交服务费承诺书	63

7、磋商保证金复印件加盖公章	64

三、技术部分	65

1、技术偏离表	65

2、详细的方案和说明（格式自定）；	66

3、供应商提供的为本项目服务的人员情况	67

4、磋商文件要求的或供应商认为应该提供的其他内容	68

第七章  合同格式	69

- 竞争性磋商邀请书

一、项目基本情况

项目编号：BMCC-ZC25-1466/中传招标【2025】第079号

项目名称：中国传媒大学舆论科学实验平台开发技术服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币41万元

最高限价：人民币41万元

采购需求：绕国家重大战略需求，凝聚中传科技力量，本项目建设一个集动态数据采集、传播场域理解、推演环境创设、场域导控演化及导控效果评估于一体的综合性舆论科学实验平台，实现对舆论场的推演预判和对导控策略的验证评估。平台服务于校内具有舆情推演分析需求的老师。通过该平台，用户将能够管理和执行多平台数据采集任务、定量定性测量当前传播场域、基于真实数据映射网络环境、编排并模拟执行各类舆论引导与干预策略、评估干预策略的认知影响和效果。平台支持对导控过程进行动态监测，并对导控前后的网络结构、群体认知与个体认知变化进行多维度量化评估，以科学检验策略的有效性。最终，本项目提升在复杂网络环境下对舆情的分析研判、精准导控和高效治理的核心能力，为相关领域的科学研究与实践应用提供有力支撑。具体项目内容详见磋商文件第四章。

合同履行期限：合同签订后30天完成软件开发并具备验收条件。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：自2025年 月 日起至2025年 月 日止，每天上午9:00-11:30；下午13:00-17:00（北京时间，节假日除外）。

地点：北京明德致信咨询有限公司官网（http://www.zbbmcc.com）。

方式：本项目接受电汇或网银购买标书（注：汇款时必须备注ZC25-1466标书款，电汇或网银须于“获取采购文件截止时间”前到账，并于“获取采购文件截止时间”前提交报名申请，具体方式详见“其他补充事宜”）。

售价：人民币500元/本（售后不退）

四、响应文件提交

响应文件递交时间：2025年 月 日09:00-09:30

截止时间：2025年 月 日09:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第四会议室。

五、开启

时间：2025年 月 日09:30（北京时间）

地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1706第四会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.详细报名及获取招标（采购）文件方式，请完整阅读以下全部内容：

（1）供应商须登录“北京明德致信咨询有限公司”官网（www.zbbmcc.com）。右上角点击“我的项目”，注册登录后点击左侧“项目报名”，通过完整项目名称或项目编号搜索，找到对应项目按提示完善信息、上传报名费转账凭证，点击提交即可。工作日17点（含）前提交的申请，于当日审核；17点后提交的，下一个工作日审核。审核结果将以邮件形式通知,或在“我的投标”中查看报名状态。有关报名过程的问题，请拨打010-82370045进行咨询。有关报名信息的疑问反馈，请按报名页面最下方的提示，发送邮件反馈。采购文件售后不退，请供应商审慎购买。

（2）招标（采购）文件的获取：供应商的报名审核通过后，到“北京明德致信咨询有限公司”官网于“我的项目”→“我的投标”中找到已“审批通过”的项目信息，点击下载招标（采购文件）。

（3）银行账户信息，电汇购买招标（采购）文件、投标保证金及中标（成交）服务费收取的唯一账户：

汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：ZC25-1466标书款。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账    号：0200 0062 1920 0492 968

2.问题咨询联系方式的说明：

（1）有关报名信息的疑问反馈，请供应商按网站报名页面最下方的提示，发送邮件反馈；

（2）有关招标（采购）文件购买、中标（成交）通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜，请联系电话：（010）8237 0045或电子邮箱FC@zbbmcc.com；

（3）有关招标（采购）文件技术部分的问题咨询：因项目经理外出、开标等原因，请优先通过电子邮箱：wll@zbbmcc.com联系。

3.响应文件请于响应文件提交截止时间当日（提交截止时间之前）递交至上述规定地点，逾期概不接收；最终响应文件提交截止时间和开启时间为同一时间，最终报价提交截止时间和开启时间也为同一时间，由磋商小组根据磋商情况现场确定。最终响应文件和最终报价提交、开启地点同首次响应文件提交、开启地点。

4.供应商应派法定代表人或其授权代表参加磋商，现场需出示本人身份证件。

5.本项目公告在中国政府采购网上发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人及采购代理不负任何责任。

6.本项目未到采购限额，不属于政府采购项目。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：中国传媒大学

地    址：北京市朝阳区定福庄东街一号

联系方式：刘老师 010-65783922

2.采购代理机构信息

名    称：北京明德致信咨询有限公司

地　  址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709

联系方式：010－82370045

3.项目联系方式

项目联系人：王蕾蕾、赵文宇、吕绍山、周洁琼、王爽、王希、孙恺宁

电    　话：010－61196170

电子邮箱：wll@zbbmcc.com

- 第二章  供应商须知资料表

本表关于本项目的具体资料是对第三章供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：中国传媒大学 采购人地址：北京市朝阳区定福庄东街一号 采购人联系方式：刘老师 010-65783922 |
| 1.2 | 采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座1709室 电话：010－82370045 |
| 1.3 | 本项目资金来源为财政性资金 |
| 2.2 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 2.4 | 本项目不接受以联合体形式进行报价。 |
| 3.2 | 本项目对未成交的供应商的响应文件中提交的技术成果不进行补偿 。 |
| 5.1 | 澄清截止日期：磋商文件递交截止日期前3天 |
| 7.1 | 语言：中文 |
| 8.2 | 响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份 电子文件规定存储载体为U盘，每份u盘中需包含响应文件正本的可编辑word版本和签字盖章后的PDF扫描件。供应商应保证电子版文件和纸质版响应文件一致。 |
| 9.1 | 本项目不允许递交备选方案。 |
| 9.5 | 未经采购人同意，中标/成交供应商不可以采取分包方式履行本项目合同。 |
| 11 | 磋商保证金：捌仟元整 保证金递交截止时间：同响应文件递交截止时间 磋商保证金形式：电汇、支票等非现金形式。为减少收取/退还保证金的手续，建议采用电汇或网银转账方式缴纳保证金。 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 - 账号：0200 0062 1920 0492 968 - 注：请供应商汇款无论保证金还是标书款务必注明“项目编号+用途”（比如：ZC25-1466保证金或者ZC25-1466标书款），以便财务查账及汇总。 |
| 11.6 | 成交供应商的磋商保证金：在合同签订后2个工作日内，请将合同扫描件发送到FC@zbbmcc.com邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的5个工作日内退回来款账户。 邮件标题格式：项目编号+退还保证金+供应商名称+已签订采购合同。内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）中标供应商名称；（4）采购合同签订日期。 |
| 12.1 | 响应文件有效期: 90日历日 |
| 13.1 | 响应文件递交截止时间：详见第一章 响应文件递交地点：详见第一章 |
| 15.1 | 磋商时间：详见第一章 磋商地点：详见第一章 |
| 15.2 | 磋商次序：按递交响应文件次序，供应商在收到磋商小组电话或传真等磋商通知后，应在指定的时间内到达磋商地点。 磋商内容：磋商小组针对供应商响应文件的商务、技术等内容进行磋商。 |
| 24.1 | 成交供应商须向采购代理机构按如下标准和规定交纳服务费。 （1）以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。 （2）采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定下浮20%向成交供应商收取服务费用。 （3）服务费币种与成交签订合同的币种相同或招标机构同意的币种。 （4）成交服务费的交纳方式： 在投标时，供应商向采购代理机构送交成交服务费承诺书。成交供应商在领取成交通知书时一次向采购代理机构交纳所有成交服务费。 账户名称： 北京明德致信咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行 账号：0200 0062 1920 0492 968 |

- 第三章  供应商须知

一、说明

1. 采购人、采购代理机构及资金来源

1.1  采购人：指依法进行本次采购活动中的国家机关、事业单位、团体组织。

1.2  采购代理机构：受采购人委托，组织本次采购活动的采购代理机构。

1.3  本次项目采购资金来源为财政性资金。

2. 合格的供应商

“合格的供应商”系指收到磋商邀请、购买了《竞争性磋商文件》并向采购人递交《响应文件》的供应商。

2.1 供应商资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）供应商必须为未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所提供产品为非中小企业产品，其响应文件将作为无效响应被拒绝。

2.3如供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所报产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，供应商以进口产品参与报价的，其报价将被拒绝。

2.4 如供应商须知资料表中允许联合体报价，对联合体规定如下：

2.4.1 两个以上供应商可以组成一个报价联合体，以一个供应商的身份报价。

2.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

2.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同报价协议连同磋商文件一并递交采购单位。

2.4.5 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加报价，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例。

2.4.6 联合体各方签订共同报价协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中报价，也不得组成新的联合体参加同一项目报价。

2.4.7 联合体各方在同一磋商采购项目中以自己名义单独报价或者参加其他联合体报价的，相关报价均无效。

2.4.8 对联合体报价的其他资格要求见供应商须知资料表。

2.5 凡受托为本次采购项目进行整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构，不得参与报价；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的采购活动。

2.6凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目磋商采购单位的任何机构，不得参加报价。

2.7 供应商信用信息

信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

信用信息查询记录和证据留存的具体方式：以网站截图打印稿形式留存。

信用信息查询截止时点：采购代理机构于磋商日期当天查询。

如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7供应商在项目采购过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其供应商资格将被取消。

2.8采购人和采购代理机构在任何时候发现供应商以他人名义报价、相互串通报价，供应商递交的响应文件中递交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其报价将被拒绝并没收其磋商保证金，并视情况依法追究责任。

3. 磋商费用

3.1  供应商应承担所有与编写和递交响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，“供应商须知资料表”中所述的采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

3.2  采购人不给予供应商任何补偿。

二、竞争性磋商文件

4. 竞争性磋商文件构成

4.1   要求提供的货物/服务、磋商过程在竞争性磋商文件中均有说明。

竞争性磋商文件共七章，内容如下：

第一章 竞争性磋商邀请书

第二章 供应商须知资料表

第三章 供应商须知

第四章 项目需求

第五章 评审办法及评分标准

第六章 响应文件组成和格式

第七章 合同格式

4.2   供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应无效。

5. 竞争性磋商文件的澄清

5.1  任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式通知采购代理机构或采购人，采购代理机构对其在资料表中所述递交磋商文件截止期以前收到的对竞争性磋商文件的澄清要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复通知所有购买竞争性磋商文件的供应商(答复中不注明问题的来源)。

6. 对竞争性磋商文件的修改

6.1   在磋商文件递交截止日期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对竞争性磋商文件进行修改。

6.2   竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认回复。

三、响应文件的编制

7. 语言

7.1   供应商递交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关竞争性磋商的所有来往函电均应使用“供应商须知资料表”中规定的语言书写。供应商递交的证明文件和印制的资料可以用另一种语言，但应附有“供应商须知资料表”中规定语言的翻译本，在解释时以翻译本为准。

8. 响应文件构成

8.1  供应商编写的响应文件应包括的部分详见第六章响应文件组成和格式。

8.2  响应文件数量：正本1份，副本3份，电子版2份

8.2.1响应文件正本、副本和电子版的内容应一致，如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件应由供应商的法定代表人或经正式授权并对供应商有约束力的代表在响应文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具的“法定代表人授权书（原件）”附在响应文件中。任何行间插字、涂改和增删，必须由响应文件签字人在旁边签字才有效。

8.2.2 每本响应文件的内容应装订成册，一律采用胶装方式装订并附有相关页码，每本响应文件均须加盖供应商公章。

8.2.3所有响应文件必须装入密封的信封，并在封口上加盖供应商的公章。响应文件的正本、副本和电子版应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本或副本或电子版；

项目单位名称；

磋商地点及时间；

项目编号；

项目名称；

供应商名称及地址。

9. 报价

  - 供应商应按竞争性磋商文件要求填写所报货物/服务的单价和总价，报价如果出现单价与总价不符的，以单价为准。竞争性磋商文件对每种货物/服务只允许有一个报价方案，采购代理机构不接受有任何选择的报价。

  - 报价表中的所报总价应已包括供应商若最终成交，应缴纳的与所报货物和服务相关的所有税费。

  - 报价总价包括供应商为完成本项目所发生的一切费用。供应商估算错误或漏项的风险均由供应商承担。

  - 供应商按上述9.1款要求填写报价，但不限制采购人以其它方式签订合同的权力。

  - 供应商应对竞争性磋商文件技术需求书中的所有项目进行应答和报价，不得分拆只选择部分项目报价；供应商未经采购人同意不得将本项目分包。

10. 报价币种

10.1 响应文件、报价表中的报价一律用人民币填报。

11. 磋商保证金

11.1  供应商应按“供应商须知资料表”中的要求交纳磋商保证金，并作为其响应文件的一部分。

11.2  磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的原因而蒙受的损失，采购代理机构和采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第11.7条的规定没收供应商的磋商保证金。

11.3  磋商保证金可采用下列任何一种形式：

电汇（采用电汇必须保证在竞争性磋商文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至磋商文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为供应商未提供保证金）、支票、银行保函等非现金形式。

11.4  凡没有根据供应商须知第11.1和11.3条的规定随响应文件递交磋商保证金的，磋商小组按供应商须知资料表的有关规定视其为非响应性磋商文件并拒绝与其磋商。

11.5  未能成交的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构向供应商发出成交通知书后5个工作日内退还未成交供应商。

11.6  供应商的磋商保证金，在供应商按规定签订合同后5个工作日内予以退还。

11.7  下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

12. 响应文件有效期

12.1  响应文件有效期应自本须知规定的响应文件递交截至日起，并在“供应商须知资料表”中所述时期内保持有效。响应文件有效期不足的将被予以拒绝。

四、响应文件的递交

13. 响应文件递交截止期

13.1  供应商应于“供应商须知资料表”中规定的截止日期和时间前将响应文件递交至“供应商须知资料表”中指明的地址。

五、磋商

14. 磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目专业要求组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组负责评审工作，并独立履行下列职责：审查响应文件是否符合磋商文件要求，并做出评价；要求供应商对响应文件有关事项做出澄清；并负责推荐成交候选人。采购代理机构协助磋商小组工作。

15. 磋商时间和顺序

15.1采购代理机构将按采购邀请中规定的日期和地点组织磋商，供应商的法定代表人或其委托代理人应准时参加。

15.2磋商小组将与进入磋商的供应商依照递交磋商文件次序分别进行一对一磋商。磋商轮次由竞争性磋商小组现场决定。供应商的磋商代表应按照磋商小组通知的时间和地点参加磋商，为加快磋商进程，要求参加磋商的供应商代表已获得充分授权。参加磋商的供应商为法定代表人或其授权代表（需出示本人身份证明）。

16.对供应商的资格审查

16.1 磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备响应资格。

16.2采购代理机构在磋商文件规定的信用记录查询截止时点（即文件递交截止时间后），通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录，并将信用查询记录和证据通过网页截图的方式进行留存，随采购文件一起存档。

16.3 响应文件属下列情况之一的，应当在资格性检查时按照无效响应处理：

	1）供应商不满足磋商文件对供应商资格要求的，包括采购人或代理机构磋商当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询，发现有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商的（保留查询记录网页打印件）；

   2）供应商资格证明文件不全或不满足磋商文件要求的；

	3）其他不符合资格性要求的情形。

17.对响应文件的符合性检查

17.1 磋商小组依据政府采购法律法规和磋商文件的规定，审查响应文件有效性、完整性和对磋商文件的响应程度，以确定响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。

17.2 符合性检查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理。

（1）如果响应文件正本与副本或电子文档不一致，以正本文件为准；单独密封的报价表如与响应文件正本不一致，以单独密封的报价表为准；

（2）如果文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准，数字1至0的大写应为“壹贰叁肆伍陆柒捌玖零”；

（3）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

17.3有下列情形之一的，视为供应商相互串通报价：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者响应文件的报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

17.4 有下列情况之一的，属于非实质性响应磋商文件要求，响应文件将被拒绝：

（1）响应文件有效期不满足磋商文件要求的；

（2）供应商在同一份响应文件中提供了选择性方案或选择报价；

（3）响应文件的最终报价超过本项目预算的；

（4）响应文件未按磋商文件规定签署、盖章的；或由供应商授权代表签字的，但未随响应文件一起提交有效的授权委托书的；

（5）未按规定提交磋商保证金的；

（6）未按磋商文件提供制造厂家授权书的（只适用进口货物）；

（7）响应文件附有采购人或采购代理机构不能接受的附加条件的；

（8）存在17.3条款情形之一的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（10）不满足磋商文件中带“★”要求的；

（11）未按照磋商文件要求的方式进行报价；

18.磋商

18.1磋商小组将对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件将被拒绝，磋商小组将告知有关供应商。

18.2磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

18.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

18.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其响应法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附响应法定代表人授权书。

18.5若磋商小组对原磋商文件进了实质性修改，已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

18.6磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。每轮磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行报价，并须由响应法定代表人或其授权代表签字确认。最后报价以最后一轮磋商结束后的报价为准，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

19.详细评审

19.1 经磋商，供应商提交最后响应文件和报价后，由磋商小组采用综合评分法对供应商提交的最后响应文件和最后报价进行综合评分。评分细则详见第五章评审办法和评分标准。

19.2 磋商小组在比较和评价时，可以要求供应商对响应文件（含最终报价）中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件（含最终报价）的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件（含最终报价）应当以书面形式作出，供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。该澄清文件将作为最终响应文件（含最终报价）内容的一部分。

19.3最终报价的算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其算术错误的更正，其响应视为无效。

19.4根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小微企业产品的价格给予10%-20%的扣除；若供应商为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%-6%的价格扣除，扣除后的价格参与评审。具体扣除价格百分比详见第五章评审办法和评分标准。

19.5 磋商小组将根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案优劣顺序推荐。磋商小组应当根据磋商情况和评审结果编写评审报告。

20.磋商过程要求

20.1 在磋商期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

20.3磋商小组应当根据综合评分结果编写评审报告并由全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

21．评审过程及保密原则

21.1	凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较的有关资料等，均不得向无关供应商或其他无关的人员透露。

21.2	在磋商和评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违法活动，将导致其响应无效，并承担相应的法律责任。

22.采购项目终止

22.1 在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应对采购项目予以终止：

（1）采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但政府购买服务、市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目除外；

（2）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2 项目终止后，采购代理机构应当在公告发布媒介上发布项目终止公告并说明原因。

六、成交

23. 成交通知书

23.1  采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在指定的信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2  成交通知书是合同的组成部分。

24.成交服务费

24.1 采购代理机构参照原计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改办价格[2011]534号文有关规定向成交供应商收取成交服务费用。此项费用不单独开列而应计入本次报价，由成交公司在领取成交通知书时一次性向采购代理机构交纳。

24.2 成交服务费可采用现金、支票、电汇或银行汇票等形式。

24.3在磋商时，供应商应提供成交服务费承诺书，未提供者按无效响应处理。

七、签订合同

25.	签订合同

25.1成交供应商应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

八、其它

26.如果被推荐的成交候选人被认为在本次采购过程的竞争中有腐败和欺诈行为，则被拒绝授予合同。

26.1 “腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人在采购过程中或合同实施过程中的行为；

26.2 “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人和公共利益，包括供应商之间串通投标（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺了采购人从竞争中所获得的利益。

27.本磋商文件的解释权属于采购人及采购代理机构。

- 第四章  项目需求

- 项目概述

| 序号 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目背景 | 随着社交媒体和数字平台的迅猛发展，信息传播格局呈现出前所未有的复杂性。海量、多模态、跨平台的数据流动，使得舆论的形成、演化和影响机制变得愈发难以洞察。传统的舆情监测与分析方法，在面对动态的传播网络、复杂的群体互动以及隐蔽的意见引导时，已显露出局限性，难以满足深度研究和有效治理的现实需求。 作为我国在信息传播、新闻学、社会学等领域的重要科研与教学机构，中国传媒大学亟需建立一个以大模型、智能体、社会计算、可视化等学科方向的理论与技术为依托的综合性舆论科学实验平台，作为推动舆论科学理论创新、提升研究人员和从业人员应对复杂舆论环境实践能力的重要工具，为相关学科的前沿研究提供强大支撑，为提升社会治理的科学化水平贡献力量。 |
|  | 执行依据 | 支持本项目的母项目为“舆论科学理论创新与平台建设”，项目编号是YL.2503003。该母项目申报书中写明“通过打造支撑舆论科学创新的科学实验平台，将有效突破当前缺乏低成本、快速、大规模舆论场试验手段的学科发展瓶颈，将加速推动舆论科学知识体系重构，满足新形势下的高水平研究、高素质人才培养的需求，从而为我校双一流学科建设和发展形成重要支撑力”，和本项目的目标和需求匹配。 |
|  | 项目目标 | 围绕国家重大战略需求，凝聚中传科技力量，本项目建设一个集动态数据采集、传播场域理解、推演环境创设、场域导控演化及导控效果评估于一体的综合性舆论科学实验平台，实现对舆论场的推演预判和对导控策略的验证评估。 平台服务于校内具有舆情推演分析需求的老师。通过该平台，用户将能够管理和执行多平台数据采集任务、定量定性测量当前传播场域、基于真实数据映射网络环境、编排并模拟执行各类舆论引导与干预策略、评估干预策略的认知影响和效果。平台支持对导控过程进行动态监测，并对导控前后的网络结构、群体认知与个体认知变化进行多维度量化评估，以科学检验策略的有效性。最终，本项目提升在复杂网络环境下对舆情的分析研判、精准导控和高效治理的核心能力，为相关领域的科学研究与实践应用提供有力支撑。 |
|  | 项目内容 | 平台核心建设内容包括以下五个主要功能模块和一个独立应用系统开发： 动态数据采集模块： 实现对全球范围内多平台、多模态（贴文、图片、视频）舆情数据的实时、动态、高并发采集。需具备采集任务全生命周期管理、数据统计可视化、事件动态检测与回溯等功能。 - 传播场域理解模块： 对采集到的数据进行深度分析，构建动态互动网络，实现对舆论态势的感知、关键事件与核心账号的识别与理解，并支持网络演化回溯分析。 - 推演环境创设模块： 基于真实传播场域数据，映射并创建一个高度仿真的模拟推演环境。通过对比真实与模拟网络的各项特征指标，并提供智能体微调功能，确保模拟环境的有效性。 - 场域导控演化模块： 在模拟环境中，支持用户进行导控策略的生成、编排与执行。系统将以可视化方式动态展示导控过程及网络演化，以供研究与分析。 - 导控效果评估模块： 对导控推演前后的网络结构、群体认知及个体认知变化进行多维度对比与量化评估，形成完整的效能评估报告。 - 独立应用系统开发： 根据项目需求，为特定应用场景独立设计和开发一个全新的可视化页面，通过专用API接口与既有数据源对接，实现独立部署和运行。 对于上述每个建设内容，都需要提供如下服务：需求深化、前端UI/UX原型创作、后端架构设计、接口设计、算法集成、模块开发、系统测试与部署。 需求深化：梳理采购方初步需求，开展需求分析，明确功能边界、非功能指标，输出标准化需求规格说明书，确保需求无歧义。 前端UI/UX原型创作：设计符合采购方品牌风格的 UI 界面，制作交互原型，优化用户操作流程，输出高保真原型图与设计规范，确保用户体验流畅。 后端架构设计：规划后端技术栈，设计数据库结构、服务分层架构，明确服务器部署方案，输出架构设计文档，保障系统可扩展、高稳定。 接口设计：设计前后端交互接口、第三方系统对接接口，定义接口参数、返回格式与调用规则，输出接口文档，确保接口兼容性与安全性。 算法集成：将采购方开发或指定的算法（如基于智能体的推演算法、事件检测算法、群体认知评估算法）嵌入系统，完成算法与业务逻辑适配、参数调优，输出算法集成报告，保障算法运行效率 系统联调、测试与部署：实现模块间联调，确保功能符合需求规格。开展功能测试、性能测试、兼容性测试等，定位并修复 Bug，输出测试报告与缺陷清单，确保系统无重大故障。完成系统在甲方指定环境的部署配置，开展上线前验证，输出部署文档，保障系统正常上线运行。 |
|  | 项目范围 | 项目服务对象是校内有舆情推演分析需求的教师。供应商需交付的最终成果包括但不限于以下内容： 平台核心模块交付： 开发并交付一套完整的“舆论科学实验平台”，该平台须实现以下五大核心功能模块：动态数据采集模块、传播场域理解模块、推演环境创设模块、场域导控演化模块、导控效果评估模块。 - 独立可视化应用交付： 根据采购人要求，为特定应用场景独立设计、开发并交付一个全新的可视化应用页面。此页面需具备独立的UI/UX设计，并通过专用API接口与采购人现有数据源完成对接，实现独立部署与运行。 - 完整技术文档交付： 提供与本项目相关的全套技术与管理文档，至少应包括： - 《需求规格说明书》 - 《原型设计说明书》 - 《数据库设计文档》 - 《API接口文档》 - 《系统部署手册》 - 《用户操作手册》 - 项目验收报告及其他必要的过程文档。 - 系统实施与服务： 完成上述所有软件系统的本地化部署、安装调试、与相关系统（如采购人数据源）的接口集成、系统测试，直至通过最终验收，确保系统稳定可靠运行。 |
|  | 需求分析 | 1. 功能需求 平台应具备以下核心功能： - （1）动态数据采集： 展现从多个平台采集多模态数据的能力，并对数据采集的结果进行初步分析，如地理空间分布、事件检测与回溯，提供支持功能，如采集任务管理。 - （2）传播场域理解： 理解当前的传播场域，描绘互动网络、感知舆论态势、识别关键账户、识别意见群体、识别关键路径、理解关键事件、测绘关键账号。支持回溯网络的演化历史。 - （3）推演环境创设： 能够基于真实数据映射生成可供推演的模拟环境，并提供网络特征与账号特征的对比验证功能，支持基于AI智能问答的关键账号映射合理性验证。 - （4）场域导控演化： 支持用户生成导控素材、推荐导控策略，设计编排和执行导控策略，并在模拟环境中进行推演，实时观察策略对网络演化的影响。 - （5）导控效果评估： 能够对导控前后的网络结构、群体认知与个体认知变化进行量化对比和多维度评估，以衡量导控策略的有效性。 - （6）独立应用开发： 需为特定用户开发一个独立部署的可视化应用系统，该系统通过专用API接口与现有数据源对接。 对于上述每个核心内容，都需要提供如下服务：需求深化、前端UI/UX原型创作、后端架构设计、接口设计、算法集成、模块开发、系统测试与部署 2. 安全性、可靠性需求： - （1）安全性： 系统设计和开发需遵循国家网络安全等级保护相关要求。用户密码等核心敏感数据必须加密存储；系统应具备防范SQL注入、跨站脚本（XSS）等常见Web攻击的能力。 - （2）可靠性： 系统应保证长期稳定运行，月度可用性不低于99.5%（计划内维护时间除外）。须建立完善的数据备份与恢复机制，确保在发生故障时数据可恢复，保障业务的连续性。 3. 可量化的其他性能指标： - （1）并发性能： 系统应支持不少于10个用户同时在线进行查询、分析、推演等常规操作。 - （2）响应时间： 核心功能页面（如数据看板、网络图加载、列表查询等）的平均响应时间应小于2秒。 - （3）兼容性： 系统前端界面应能良好地兼容近一年内发布的Chrome、Firefox、Edge等主流浏览器的最新稳定版本。 - （4）可扩展性： 系统整体架构应采用模块化、松耦合设计，对外提供标准化的API接口，以支持未来业务功能的灵活扩展和系统容量的平滑增长。 |
|  | 与前期项目的关系 | 本项目与前期多个校级项目在需求、技术上相关，本项目是在这些前期项目的基础上进一步深入开发，实现系统性综合集成和进一步开发。 |

- 技术需求

- 集成需求

| 序号 | 内容 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 业务需求 | 1. 建设目标：建立一个集舆情数据采集、传播场域理解、推演环境创设、导控策略演化及效果评估于一体的综合性业务平台，以提升学校对复杂舆论环境的分析研判、传播引导、引导效果评估的能力。 2. 业务背景：校内围绕舆论态势感知、传播分析、干预引导、认知效果评估开展了一系列研究工作，然而各个研究成果独立分散，无法有效关联配合，现亟待设计一个界面设计风格、交互逻辑一致、接口定义明确、分析逻辑完整连贯的系统性实验平台，集成已有算法成果并进一步推动深入研究。 3. 业务特点：在业务流程上各模块清晰明了、环环相扣、逻辑连贯；在系统设计和使用上，各界面设计风格一致、交互逻辑一致。需要提供如下服务：需求深化、前端UI/UX原型创作、后端架构设计、接口设计、算法集成、模块开发、系统测试与部署。 4. 业务流程：业务流程由5个顺序连接的子模块组成，它们之间的逻辑关联和信息流描述如下： （1）数据采集与事件发现： 业务流程始于对全球网络空间中多平台、多模态（文本、图片、视频）数据的动态采集。系统需支持用户自定义采集任务，并在此过程中自动检测突发事件，形成初步的事件情报。 - （2）传播场域理解与分析： 基于采集的数据，用户可对特定事件的传播场域进行深度分析。这包括构建动态互动网络、回溯网络演化过程、感知整体舆论态势（如观点、情绪、立场分布）、识别关键传播路径、关键事件与核心账号。信息在此阶段被结构化为网络拓扑和多维度的分析指标。 - （3）推演环境构建与验证： 在完成场域理解后，基于理解得到的对真实网络的定量定性信息，用户“复刻”真实的网络环境，创建一个高保真的数字孪生推演沙盘。系统支持对模拟环境与真实环境进行多维度特征对比，以确保推演的有效性。 - （4）导控策略编排与执行： 用户可在复刻后的虚拟推演沙盘中通过AI辅助或人工方式设计、编排一系列导控策略（如信息发布、关键节点干预等），并设定执行时序。随后，启动推演，观察策略在模拟环境中的实时执行过程与影响。 - （5）导控效果评估与复盘： 推演结束后，系统将对比推演前后的网络状态、群体认知、个体行为等多方面进行对比评估，量化导控策略的认知效能，并生成评估报告，为业务决策提供数据支持，形成“采集-分析-推演-评估”的业务闭环。 - 本系统平台面向全校舆论相关研究人员、单位提供服务，由各单位、个人提交使用需求并完成必要的前期准备后使用该平台。使用完成后需提交使用报告，记录使用过程、陈列主要发现，提出修改建议。 5. 业务对平台系统的其他要求： （1）可扩展性：系统需支持灵活新增功能模块，无需修改原有代码架构。系统基于分布式部署架构，可通过横向扩展服务器节点、动态调整资源配置应对数据量增长与用户访问量提升需求。 （2）可泛化性：系统需剥离具体业务场景依赖，核心算法与数据处理逻辑具备参数化配置能力，通过调整配置文件（如数据字段映射规则、分析维度参数）即可适配不同领域的使用需求。系统支持多类型数据源接入），并提供标准化数据输出接口，可与各类第三方系统无缝对接，有效降低跨场景应用的二次开发成本，具备广泛的业务适配能力。 （3）支撑对外展示：系统需支持加载预计算数据，以大屏的方式配合完成对外的交互演示。 |
|  | 技术需求 | 1. 软硬平台技术要求 （1） 硬件平台：服务器采用x86架构，CPU不低于Intel Xeon Gold 6330，内存≥128GB DDR4，存储采用SSD+SAS混合架构（SSD容量≥2TB，SAS存储≥20TB）；数据采集节点需支持多网口（≥4个10GbE网口），满足分布式采集需求；推演计算节点配置GPU加速卡（NVIDIA A100或同等性能），支持并行计算。 （2）软件平台：操作系统采用CentOS 或Ubuntu；数据库采用关系型数据库（如MySQL 、SQlite）和非结构化数据库（如MongoDB ）结合方式；容器化部署基于Docker与Kubernetes；前端开发框架采用Vue 3.0+，后端采用基于Python的框架，如FastAPI、Flask、Django等 。 2. 核心技术体制 （1）数据采集体制：采用分布式爬虫+API对接双模式，支持HTTP/HTTPS、WebSocket协议，兼容主流社交媒体（微博、微信公众号等）开放平台接口；采集频率可配置（最低1次/分钟），支持增量采集与全量同步。 （2）推演计算体制：基于Agent-Based Modeling（ABM）构建舆论演化模型，采用微服务架构拆分推演引擎模块；支持单机多核与分布式集群两种计算模式，推演结果实时写入时序数据库（InfluxDB 2.0+）。 （3）导控评估体制：导控策略接口支持规则引擎（Drools 7.59+）配置，评估模块集成A/B测试框架，支持多维度指标（传播范围、情感倾向等）实时计算与可视化输出。 3. 共性技术要求 需集成自然语言处理（NLP）技术（分词采用jieba或HanLP，情感分析采用BERT预训练模型）、图计算技术（基于Neo4j 5.0构建传播关系图谱）、可视化技术（ECharts 5.0+、D3.js V+、Three.js 0.140+支撑3D场域展示）；数据清洗采用Apache Flink 1.15+实时计算框架，确保数据处理延迟≤500ms。 四、互联互通标准 1. 数据接口标准：内部服务间采用RESTful API，请求/响应格式为JSON，编码采用UTF-8；外部系统对接支持OAuth 2.0认证，接口文档遵循OpenAPI 3.0规范。 2. 数据模型与词典：核心数据模型包括“舆论事件表”“用户行为表”“推演结果表”等，字段命名采用驼峰命名法；数据词典需规范术语定义（如“传播场域”“导控策略”等），确保跨模块语义一致。 3. 交互协议：实时数据传输采用WebSocket协议，文件传输采用FTP/SFTP协议，数据加密采用AES-256算法，网络通信遵循TCP/IP v4/v6双栈协议。 |
|  | 系统需求 | 1. 系统功能组成与结构划分 系统在功能上主要划分为以下核心子系统，各子系统通过标准化的API接口进行数据与服务调用： - 动态数据采集子系统： 负责按照预设或自定义策略，从指定的数据源（如主流社交媒体平台）采集多模态数据（文本、图片、视频）。该子系统需具备任务管理、进度监控能力，并能与采购人指定的第三方智能采集系统进行接口对接。 - 传播分析与理解子系统： 平台的核心分析引擎。负责对采集的数据进行处理，构建动态互动网络，进行舆论态势（情感、立场、观点）分析，识别关键事件、关键账号与群体结构。该子系统需集成大语言模型（LLM）能力，以支持事件总结、观点提炼和风险预判。 - 推演环境创设与模拟子系统： 负责基于真实数据复刻生成可交互的模拟网络环境。支持对模拟环境中的智能体（Agent）进行行为微调，支持导控策略的可视化编排与自动化执行，并以动画等形式实时反馈推演过程与效果。 - 导控效果评估子系统： 负责对导控推演前后的网络结构、群体认知及个体认知变化进行多维度对比分析。基于预设的评估指标体系，量化展现导控效能，并利用大语言模型对评估结果进行解释。 - 综合可视化与交互层： 作为统一的用户前端，为上述所有子系统提供集成化的图形用户界面（GUI），包括但不限于动态网络拓扑图、数据仪表盘、时间轴、统计图表等，确保流畅、直观的用户操作体验。 - 独立应用模块： 需开发一个具备独立UI/UX的可视化应用页面。此模块通过专用后端API与采购人现有数据源对接，独立于主平台运行和展示，满足特定的业务场景需求。 - 以上子系统、模块都需：创作前端UI/UX原型、设计后端架构、设计数据传输接口、集成已有或者指定算法，完成系统测试与部署。 - 2. 接口关系与信息流程 - （1）外部数据接口： 系统需提供标准接口，用于对接外部数据源（如社交媒体数据流）及采购人已有的特定系统。 - （2）内部服务接口： 各子系统之间应采用RESTful API等业界标准协议进行通信，确保数据和服务的松耦合调用。 - （3）大模型服务接口： 系统需具备与大语言模型服务对接的能力，用于文本的理解、生成与摘要。 |

- 需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 舆论科学实验平台开发技术服务 | 套 | 1 |

- 指标要求

注：重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）模块M1：动态数据采集 |  |  |  |
|  |  | 场景与任务管理 | 1. 系统支持预设演示场景，数量不少于3个，并支持用户切换及管理。 2. 支持采集任务的创建、编辑、启停、终止和删除等全生命周期管理。 3. 实时展示采集任务进度和统计结果，列表刷新延迟不高于5秒。 4. 支持按场景描述、采集平台、时间范围、采集字段、采样率（10%-100%可调）等维度配置采集任务，配置保存响应时间不高于2秒。 |
|  | # | 采集结果统计与可视化 | 1. 实时展示全球或指定区域的数据采集地理分布图，地图数据刷新延迟不高于10秒。 2. 以图表（如柱状图）形式实时统计各来源平台及各模态（贴文、图片、视频）的采集数量，图表刷新延迟不高于5秒。 3. 采集来源列表至少能区分并统计微博、微信、小红书、抖音、Facebook、X、Instagram等平台的数据。 |
|  | # | 高并发动态数据抓取展示 | 1. 在数据采集过程中，以滚动列表形式实时展示抓取到的贴文、图片和视频，滚动列表刷新频率在有数据源提供的情况下不低于10条/秒。 2. 滚动列表中需清晰展示每条数据的来源账号、内容摘要和发布时间。 |
|  | # | 反侦察自主理解抓取能力对接 | 系统需提供接口，用以对接采购人指定的类人AI爬虫系统，并能以录屏播放形式展示该系统模拟人浏览网页、App页面的动态抓取过程。录屏播放需流畅，帧率不低于25帧/秒。 （注：类人AI爬虫系统及录屏源文件由采购人提供） |
|  | # | 事件检测与回溯 | 1. 支持在数据采集过程中动态检测热点事件，并调用大语言模型对事件进行自动总结（包括事件名称、概要、标签），事件列表更新延迟不高于15秒。 2. 支持点击事件查看其发展过程，关联内容加载时间不高于3秒。 3. 在事件发展过程中，以时间轴结合图表形式展示关联的高传播度贴文、图片和视频，其中贴文需以不同颜色区分情感倾向。 4. 支持点击放大图片和在线播放视频。 |
| （二）模块M2：传播场域理解 |  |  |  |
|  | # | 动态互动网络构建与分析 | 1. 支持将采集数据绘制为动态互动网络图，节点表示账号，连线表示互动关系。初始加载关键账号数量不低于2000个，通过交互（如zoom in）可平滑展现总数不少于10000个节点。 2. 支持网络图的平移、缩放操作，响应时间不高于200毫秒。 3. 支持基于立场、情感、角色、结构社区、意见群体等维度对节点进行颜色切换区分。 4. 支持根据节点的传播能力（如度中心性）调整节点大小。 5. 鼠标悬浮或点击节点时，信息显示延迟不高于100毫秒。 |
|  |  | 网络演化回溯与实时模式 | 1. 支持“回溯模式”，通过时间滑动条控制网络演化动画的播放、暂停，拖拽响应延迟不高于500毫秒，动画播放流畅度不低于15帧/秒。 2. 支持“实时模式”，网络持续接收最新数据并动态更新，刷新延迟不高于15秒。 3. 在回溯模式下，支持高亮展示指定贴文的传播链路。 |
|  | ★ | 舆论态势感知 | 1. 支持分群体（至少支持两层下拉选择）展示舆论态势。 2. 以图表形式（如饼图、柱状图）展示不同群体的观点分布、情绪比例（如中性、正面、负面）、立场比例（如极端反对、反对、中立、支持、强烈支持），图表加载时间不高于2秒。 3. 支持展示疑似机器人账号列表及其部分行为作为判断依据，列表加载时间不高于2秒。 |
|  | # | 关键事件与账号识别理解 | 1. 以时间轴形式展现关键事件，点击事件后，关联的关键账号列表更新延迟不高于500毫秒。 2. 支持调用大语言模型对选定事件进行自动总结（起因、过程、状态、特征）和趋势预判（走向、风险），加载时间不高于5秒。 3. 以列表形式展示关键账号及其属性，并支持点击查看其高传播度贴文。 4. 支持点击关键账号，查看其多维度测绘信息，包括基础属性、行为特征、内容特征、社交关系、影响指数、地理属性等，加载时间不高于3秒。 |
|  | # | 推演环境映射和对比 | 1. 提供“映射”功能，允许用户通过设置窗口配置复刻参数，如时间窗口长度、网络采样率等。 2. 支持根据配置参数生成推演环境，并自动跳转至推演环境创设模块，页面跳转延迟不高于10秒。 |
| （三）模块M3：推演环境创设 |  |  |  |
|  | # | 真实与模拟网络结构对比 | 1. 支持并排对比展示真实网络与基于复刻生成的模拟网络，并支持对两个网络进行同步的平移、缩放操作，响应延迟不高于200毫秒。 2. 支持同步高亮关键账户、标识关键传播路径、识别意见群体。 3. 在一个网络中点击账号，另一个网络中对应的账号同步高亮，响应延迟不高于500毫秒。 |
|  | ★ | 网络与账号特征对比 | 1. 以仪表盘或图表形式，对比真实网络和模拟网络在网络拓扑特征（如节点/边数量、模块化系数、密度、直径）和账号群体特征（如互动次数、支持率、互动类型、角色分布）上的异同。 2. 各项特征对比仪表盘加载时间不高于2秒。 |
|  | ★ | 智能体数字孪生 | 1. 提供与模拟网络中的智能体（模拟账号）进行类图灵测试的对话交互功能，文字对话响应时间不高于2秒（不含大语言模型计算时间）。 2. 支持通过对话方式对智能体的认知、行为逻辑进行微调。 3. 支持切换至数字人语音互动模式，语音合成流畅无卡顿。 |
| （四）模块M4：场域导控演化 |  |  |  |
|  | # | 模拟网络与演化快照 | 1. 支持对模拟推演进程进行暂停/继续控制，响应延迟不高于200毫秒。 2. 支持在推演过程中按可配置的频率（如按模拟步长或时间）自动生成演化快照。 3. 支持查看任一快照，并以图表（如彩带图）形式展示该快照下按立场、态度、观点、角色等不同维度的分群账号数量占比。 |
|  | ★ | 导控策略生成与编排 | 1. 支持人工导入事件或传播策略配置。 2. 支持通过AI辅助生成导控策略和传播素材（贴文、图片、视频）：用户通过自然语言描述导控目标，系统自动生成策略和素材，并推荐执行账号。 3. 提供可视化的导控过程编排时间轴，支持用户通过拖拽方式对导控事件和策略进行排序和定时，编排结果保存响应时间不高于1秒。 |
|  | ★ | 推演过程执行与可视化 | 1. 支持一键执行已编排的导控策略，界面切换响应时间不高于1秒。 2. 在执行过程中，以滚动列表形式实时展示导控操作执行动态。 3. 在模拟网络中，以动画（如节点高亮、信息流飞入）形式实时、同步展现导控操作及其带来的网络变化（如观点、情绪变化），动画与列表同步延迟不高于500毫秒。 |
| （五）模块M5：导控效果评估 |  |  |  |
|  | # | 群体认知变化评估 | 1. 并排展示导控前、后的网络拓扑图，进行可视化对比。 2. 以图表形式对比展示导控前后各群体在立场、态度、观点、角色等维度的数量和占比变化。 3. 支持调用大语言模型总结导控前后各群体的核心观点变化，并提供代表性贴文作为证据支撑。 |
|  | # | 个体认知变化评估 | 1. 支持通过点击网络节点或搜索账号，查看并对比指定个体账号在导控前后的认知变化情况。 2. 变化情况至少包括：行为数据（点赞、转发、评论数）、传播效能（中心性、归属度等）、角色标签。 3. 支持调用大语言模型总结该账号的观点变化，并展示其导控前后的代表性贴文。 |
|  | # | 认知效能评估 | 1. 系统内置一套认知效能评估指标体系，并能基于该体系对导控效果进行量化评分。 2. 以仪表盘或图表形式清晰展示导控前后各项评估指标的得分及变化率。 3. 支持调用大语言模型对评分变化的原因进行分析和文字解释。 |
| （六）模块M6：多用户舆论推演应用系统 |  |  |  |
|  | # | 独立可视化页面开发 | 1. 为采购人指定的另一系统独立设计并开发一个全新的可视化前端页面，需提交高保真可交互原型供采购人评审确认。 2. 该页面需通过采购人提供的专用后端API接口进行数据对接和功能实现，接口响应处理需高效。 3. 页面需能独立部署和运行，最终实现的功能与采购人最终确认的需求文档完全一致。 |
|  | ★ | 完全本地化部署 | 1. 平台所有软件组件，包括但不限于前端应用、后端服务、数据库、缓存服务、大语言模型服务等，必须能够完全部署在采购人指定的本地数据中心服务器环境中。 2. 系统运行不得依赖任何外部公有云服务或未经采购人书面允许的第三方远程API接口。 3. 投标人需在投标文件中提供详细的本地化部署拓扑图，清晰说明各组件的部署方式及服务器间的数据流转关系。 |
|  | # | 网络安全等级保护 | 系统维保期内，需配合学校完成网络安全等级保护备案、测评、整改相关工作。 |
|  |  | 系统安全设计 | 1. 投标人须提供详细的系统安全设计方案，方案应包含但不限于：系统整体架构图、开发语言与技术框架、数据库与中间件的名称及版本。 2. 方案需明确系统运行所需开放的内外网端口、使用的协议及对应的安全认证机制。 3. 方案需说明重要应用程序、核心数据的备份机制，并提供详细的备份与恢复操作步骤。 4. 系统建成后，须配合采购人完成网络安全等级保护的定级、备案、测评及整改工作。 |
|  |  | 数据交换 | 1. 系统需提供标准化的API接口（建议遵循RESTful规范），用于今后与其他业务系统进行数据共享与集成。 2. 系统中产生的所有数据资产（包括采集的原始数据、分析结果、生成的模型参数等）所有权归采购人所有，系统须提供便捷的数据导出功能，支持将数据以标准格式（如CSV, JSON）导出。 3. 项目验收时，投标人需提供数据接口文档，描述可供调用的接口列表、参数及认证方式。 |
|  |  | 数据安全 | 系统数据安全设计应符合教育部《智慧教育平台个人信息保护通用要求》。 |
|  |  | 用户手册 | 系统首页设置用户手册的查看入口，方便用户查询。 |
|  |  | 支持IPv6 | 支持IPv6。 |
|  |  | 系统资源需求 | 明确应用系统运行对网络、计算和存储等的资源需求，提供部署方案。 |

- 服务要求

注：重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务承诺 | ★ | 1. 免费维护期：提供自系统最终验收合格之日起不少于3年的免费维护服务。 2. 服务内容：免费维护期内，提供包括但不限于系统Bug修复、安全漏洞补丁、性能优化、小版本免费升级及7*24小时技术支持服务。 3. 响应标准：对于影响系统正常运行的重大故障，承诺在接到报修后2小时内响应，4小时内派工程师到达现场（或启动远程排错），12小时内解决问题或提供明确的解决方案及规避措施。对于一般性技术问题，提供7*24小时电话和远程支持，2小时内响应。 |
|  | 项目团队人员要求 |  | 1. 项目经理：应为本项目指派一名有至少15年相关复杂软件项目管理经验的项目经理，作为与采购人沟通的唯一接口人。 2. 技术负责人：须指派不少于1名技术负责人，具备10年以上软件系统设计与开发经验，熟悉本项目所涉及的核心技术领域（如大数据处理、动态可视化、AI模型应用等）。 3. 核心工程师：项目实施团队中，须至少包含6名具备3年以上相关开发经验的核心工程师，并保证项目实施期间人员稳定。 |
|  | 培训服务 |  | 1. 培训对象与内容：提供针对以下两类人员的现场培训： - 系统管理员培训：不少于2天，至少面向2人次。内容包括系统部署、日常运维、监控管理、数据备份与恢复、故障排查等。 - 业务用户培训：不少于2天，至少面向10人次。内容覆盖系统全部功能模块的详细操作、应用场景、策略构建与效果评估方法等。 2. 培训材料：提供全套、详细的中文培训教材及《用户操作手册》。 3. 费用：所有与培训相关的费用均由投标人承担。 |
|  | 安全与合规服务 |  | 1. 安全测试：系统上线前，投标人须配合采购人完成漏洞扫描和渗透性测试，并根据测试报告结果在规定时间内修复所有发现的中、高危安全漏洞。 2. 等级保护配合：系统交付后，投标人须全程配合并协助采购人完成网络安全等级保护的定级、备案、测评及整改工作，直至通过测评。 3. 法律遵从：承诺系统开发和数据处理过程严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》等相关法律法规的要求。 |
|  | 验收服务 | # | 1. 文档交付：系统试运行结束后，投标人须按照采购人要求，提交完整、规范的验收文档，包括但不限于《系统部署手册》、《数据库设计文档》、《API接口文档》、《用户操作手册》、《测试报告》等。 2. 指标验证：配合采购人对本项目“产品清单及指标要求”中的每一项功能和性能指标进行逐条测试验证，确保所有指标均满足或优于招标文件要求。 |

- 实施方案

注：重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。

| 序号 | 内容 | 重要性 | 实施标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施过程控制 | # | 投标人应提交详细的项目实施方案，明确项目管理的具体方法论（如敏捷、迭代开发等）。方案需包含但不限于：项目启动、需求深化、设计、开发、测试、部署及验收等各阶段的详细计划和质量控制节点。实施过程中，投标人须建立周报/双周报机制，定期向采购人汇报项目进度、风险和问题。任何需求变更或范围调整，须遵循双方约定的变更控制流程。 |
|  | 项目实施过程文档管理 |  | 在项目实施各阶段，投标人须提供完整、规范的过程文档和交付文档。交付的最终文档集应至少包括：《项目实施计划》、《需求规格说明书》、《系统架构设计文档》、《数据库设计文档》、《详细设计说明书》、《API接口文档》、《系统测试报告》（含性能测试、安全测试报告）、《用户操作手册》及《系统运维手册》。所有文档需提供电子版和一套纸质版。 |
|  | 项目实施组织架构 | # | 投标人须提供本项目的组织架构图，明确项目经理、技术负责人、核心开发人员（需包含负责AI模型集成、数据可视化等领域的角色）、测试人员等关键角色的职责和分工。应为本项目指派一名有至少15年相关复杂软件项目管理经验的项目经理，作为与采购人沟通的唯一接口人。须建立清晰的沟通机制，包括例会制度和紧急问题响应流程。 |
|  | 项目实施进度安排 | ★ | 投标人须提供详细的项目实施进度计划（如甘特图），明确划分各主要阶段和关键里程碑，并标明每个里程碑的交付物和预计完成时间。进度计划应至少包含以下关键节点： 1. 系统原型及UI/UX设计完成（特别是针对模块M6）； 2. 各核心模块（M1-M5）开发完成； 3. 模块M6独立页面开发完成； 4. 系统集成与联调测试（包括与采购人指定系统的接口联调）； 5. 采购人初步验收（UAT）； 6. 系统正式上线； 7. 最终验收。 |
|  | 项目安装过程安排 |  | 投标人需提供详细的系统部署方案，说明系统运行所需的服务器环境（操作系统、数据库、中间件等版本要求）、网络环境及资源配置需求。方案应包括测试环境、预生产环境（若需要）和生产环境的搭建、配置及部署流程。系统首次部署和后续的版本更新，均需提供详细的操作步骤和回滚方案。 |
|  | 项目验收安排 | ★ | 项目验收分为初步验收和最终验收两个阶段。 1. 初步验收：所有功能模块开发和部署完成后，投标人需提交完整的《系统测试报告》。采购人将依据招标文件中的技术需求和验收标准（特别是“产品清单及指标要求”和“系统部署与安全集成”）进行逐项测试和功能验证。所有功能满足要求后，系统进入试运行期。 2. 最终验收：系统在生产环境稳定试运行不少于30个自然日，期间无重大故障且各项性能指标稳定达标后，由双方共同签署最终验收报告。 |

- 付款方式

详见第七章合同格式

- 第五章  评审办法及评分标准

一、有关说明

（一）价格扣除及加分项

1、关于中小企业：中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造，即全部货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，否则不考虑价格扣除。

3、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、关于节能产品、环境标志产品：按规定加分。

5、以上具体内容详见本章评分办法附注。

（二）评审报告

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

二、评分办法

综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。具体评审因素及标准、权重具体如下：

| 名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 满足磋商文件要求且报价最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／磋商报价）×20 注：本项目给予小微企业、监狱企业、残疾人企业10%的价格扣除 | 20 |
| 同类项目业绩 | 供应商近三年（ 2022年1月 1日起至今，以合同签订日期为准）的同类开发技术服务业绩。每提供一个有效业绩得2分 ，最高得10分。提供合同复印件并加盖投标人公章。 | 10 |
| 满足服务要求情况 | 评委根据投标人对《服务要求》的响应程度进行综合评分。 （1）全面优于所有服务要求，特别是对“#验收服务” 提供了更优的方案和承诺，且对其他一般性服务要求（培训服务、安全与合规服务）的响应具体、细致、可行性强的，得10分； （2）完全满足所有服务要求，方案合理，措施得当的，得7分； （3）基本满足服务要求，但部分响应较为笼统，或缺乏具体保障措施，得4分； （4）未满足任一“#”项要求，或未提供相关方案的，得0分。 | 10 |
| 技术方案质量 | 1. 数据采集与处理方案（10分）： 评委根据投标人对模块M1（动态数据采集）的解决方案进行评分。 （1）方案先进可靠，对“#采集结果统计与可视化”、“#高并发动态数据抓取展示”等#指标的实现路径清晰，技术措施高效，能充分保障数据采集的广度、深度与实时性的，得10分； （2）方案技术可行，能够完整覆盖M1中各项“#”指标要求，措施合理的，得7分； （3）方案基本可行，但对部分指标的阐述不够深入或细节不足，得4分； （4）方案存在重大缺陷，或未能对M1中的“#”指标提供可行方案，得0分。 2. 核心分析与推演引擎方案（10分）： 评委根据投标人针对M2、M3、M4三个核心模块的解决方案进行评分。 （1）方案对业务逻辑理解深刻，技术架构先进，对“#动态互动网络构建”、“★网络与账号特征对比”、“★导控策略生成与编排”等核心功能的实现方案具备创新性和高可行性，算法模型应用合理，得10分； （2）方案完整覆盖M2-M4的核心指标要求，技术架构合理，逻辑清晰，得7分； （3）方案基本可行，但对部分核心指标（尤其是“★”项）的实现细节阐述不清，或技术选型存在优化空间，得4分； （4）方案未能对大部分核心指标提供可行解决方案，或存在重大逻辑缺陷，得0分。 3. 导控评估与应用拓展方案（10分）： 评委根据投标人针对M5（导控效果评估）及M6（独立应用开发）的解决方案进行评分。 （1）评估方案指标体系科学、量化方法先进；独立应用开发方案设计思路清晰、技术选型合理，充分考虑了与既有系统的对接与独立运行要求，得10分； （2）方案完整覆盖了M5和M6的“#”指标要求，方案可行，得7分； （3）方案基本满足要求，但对评估体系的阐述较为笼统，或独立应用开发方案细节不足，得4分； （4）方案不完整或不满足要求，得0分。 4. 整体技术架构与集成方案（5分）： 评委根据投标人提出的整体技术架构、非功能性需求响应（特别是“系统部署与安全集成”）及集成方案进行评分。 （1）整体架构先进、松耦合、可扩展性强。对“#完全本地化部署”、“#系统安全设计”等非功能性需求的响应方案详尽周全、措施可靠。集成方案科学规范，得5分； （2）整体架构合理，非功能性需求响应完整，集成方案可行，得3分； （3）技术架构基本满足但缺乏前瞻性，或对非功能性需求的响应保障措施较为笼统，得1分； （4）架构设计存在明显缺陷，或未提供有效的非功能性需求保障措施.得0分。 | 35 |
| 实施方案 | 评委根据投标人提供的《实施方案》的完整性、合理性、前瞻性和可行性进行综合评分。 （1）实施方案周全详细，对“项目实施过程控制”和“项目实施组织架构”的阐述清晰、管理方法先进。项目各阶段计划、质量控制节点、风险应对措施完备，具备高度可行性和前瞻性，得10分； （2）实施方案完整、合理，满足所有“#”项要求，各阶段计划清晰，组织架构明确，具备较好的可行性，得7分； （3）实施方案基本满足要求，但对过程控制、风险管理等细节阐述不足，或计划安排不够合理，得4分； （4）未提供实施方案，或方案内容空泛、不具备可操作性，得0分。 | 10 |
| 服务团队 | 评委根据投标人为本项目配备的团队成员的资质和经验进行评分，重点考察项目管理、技术开发和售后服务能力。 （1）项目经理（5分）： 完全满足“至少15年软件项目管理经验”要求，并提供相关成功案例证明，得5分； 经验10-14年，得3分； 经验不足10年或未提供有效证明，得0-2分。 （2）技术负责人（5分）： 完全满足“10年以上软件系统设计与开发经验”及熟悉核心技术领域的要求 ，得5分； 经验7-9年，得3分； 经验不足7年或未提供有效证明，得0-2分。 （3）核心工程师团队（5分）： 团队人员稳定，完全满足“至少包含6名具备3年以上相关开发经验的核心工程师”的要求 ，得5分； 人数或经验年限略有不足，得3分； 严重不满足要求，得0分。 注：相关工作经验年限以个人简历为准 | 15 |

附注

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后价格作为评标价参加评审。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业填写招标文件第七章中规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

（1）监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写磋商文件第六章规定的“中小企业声明函”并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

（2）残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第七章规定的“残疾人福利性单位声明函”。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（3）本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

（4）享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（5）供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

2．节能、环保产品（本项目不涉及）

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购节能产品（如遇国家有关政府主管部门调整，以调整后最新的节能产品政府采购品目清单为准）。如采购人所采购的设备涉及政府强制采购节能产品，供应商提供的产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品产品认证证书复印件，否则视为无效投标。

如采购人所采购的设备不涉及政府强制采购节能产品的，供应商提供的产品中属于节能产品/环境标志产品政府采购品目清单中优先采购的，应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品/环境标志产品认证证书复印件，按照节能、环境标志产品得分规则加分。

- 第六章  响应文件组成和格式

一、报价部分

1、报价函

致北京明德致信咨询有限公司：

我方参加你方就______（项目名称，项目编号，包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起______个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：______。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址                                  传真

电话                                  电子函件

供应商代表签字_________________________

供应商名称（盖章）_________________________

供应商开户银行（全称）_________________________

供应商银行帐号

日期_________________________

2、报价表格式

项目名称：                 项目编号：

| 供应商名称 | 报价（人民币/元） | 磋商保证金（有/无） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写金额： 小写金额： |  |  |

供应商代表（签字）： _____________

供应商名称（盖章）：

日期：

注：

1、报价总价应和分项报价表总价一致；

2、此表格经法人授权代表签字方有效；

3、此表需另单独密封提交一份。

3．分项报价表（格式）

项目名称:______________________             项目编号:_______________

（报价单位：人民币/元）

| 序号 | 名称 | 简要描述 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |  |  |  |

供应商名称(盖章): ________________________________________

供应商代表（签字）：____________________________

日期：________________________________________________

注： 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2. 上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3. 本报价中应包含投标人在执行本项目中所发生的所有费用，采购人将不再支付其他费用。

二、商务部分

1、资格证明文件及格式

1-1三证合一的营业执照或事业单位法人证书副本复印件（复印件须加盖公章）；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件；

注：事业单位提供《事业单位法人证书》、民办非企业单位提供《民办非企业登记证书》副本的复印件（须加盖本单位公章）。

1-2法人代表授权书 （参加本项目磋商的授权）

（自然人参与磋商无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（法人授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字或盖章： |  |
| --- | --- |
| 法人授权代表签字： |  |
| 供应商(盖章)： |  |

注：1、本授权书须附法定代表人及授权代表身份证复印件且加盖供应商公章。

2、本授权书须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或加盖签名章和法人授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

1-3、供应商资格声明书（格式）

致：（采购人或采购代理机构）

我公司是按照中华人民共和国法律成立的一家法人单位（其他组织或自然人），我公司具有独立承担民事责任的能力，具有履行本次采购合同所必需的设备和专业技术能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我公司不是为本采购项目的包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商。

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

在投标截止时间之前，我公司没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。招标采购单位或评标委员会可以通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等进行查询并留存查询结果的截图，我公司完全接受由此查询的结果。

与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（盖章）：

年    月    日

2、业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称(盖章)：

供应商代表(签字)：

日      期：            年     月     日

注：1、供应商应随此表附上相关的业绩证明或业务合同复印件；

2、如有多个类似项目，可按此表格扩展

3、商务条款偏离表

项目名称：            项目编号：

| 序号 | 磋商文件章节及条款号 | 磋商文件要求 | 响应文件情况 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：对竞争性磋商文件有任何偏离请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

供应商代表（签字）： _____________

供应商名称（盖章）：

日期：

4、供应商企业类型声明函

（在第二章“供应商须知资料表”的2.2条中规定了本项目是否专门面向中小企业采购，如无明确规定，即为非专门面向中小企业和小微企业采购。监狱企业和残疾人福利性单位视同小微企业。专门面向中小微企业采购的项目，投标人必须提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），否则视为不符合资格条件；非专门面向中小企业和小微企业采购的项目，投标人如是小微企业，可提供“中小企业声明函”（残疾人福利性单位提供“残疾人福利性单位声明函”），按第五章的说明执行评审价格扣除。）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5、供应商情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 近三年财务简况 | XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： XXXX年度净资产： 营业额： 利润： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表（签字）：___              __

供应商名称(盖章)：___              __

日期：___              __

6、成交服务费承诺书

致北京明德致信咨询有限公司：

我们在贵公司代理的                                      项目（项目编号：                  ）竞争性磋商中若获成交，我们保证在收到成交通知书后5日内按竞争性磋商文件的规定，以支票、银行汇票、电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司指定的银行帐号，按照竞争性磋商文件第二章供应商须知规定一次性支付合同金额的成交服务费。

特此承诺。

承诺方名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

邮编：

承诺方代表（签字）：

承诺日期：

7、磋商保证金复印件加盖公章

此磋商保证金或其交纳凭据/证明的复印件还应与一份另行制作的报价表原件一起密封后单独递交。

三、技术部分

1、技术偏离表

项目名称：             项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文 件内容条目号 | 竞争性磋商 文件要求 | 响应文件情况 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应在技术偏离表中对磋商文件第四章项目需求进行应答，需在引用磋商文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明或解释。上表中“竞争性磋商文件条目号”请填写“第四章-（具体条款编号）”，“竞争性磋商文件要求”请复制竞争性磋商文件第四章项目需求中相应的条款，“响应文件情况”请填写对应的回复，“响应/偏离”中根据实际响应情况填写“响应”或“正偏离”或“负偏离”，如有另外需要说明的，可以在“说明”中填写。

供应商代表（签字）： _____________

供应商名称（盖章）：

日期：

2、详细的方案和说明（格式自定）；

3、供应商提供的为本项目服务的人员情况

| 拟担任职务、分工 | 姓名 | 学历 | 专业 | 从业资格 | 相关工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商承诺：项目周期内实施人员保持稳定，项目核心人员不发生变动。需附相关人员证书。

供应商代表（签字）：____________

供应商名称（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

4、磋商文件要求的或供应商认为应该提供的其他内容

- 第七章  合同格式

合同编号：

中国传媒大学

计算机软件开发合同

项目名称：   舆论科学实验平台开发技术服务

委托方（甲方）：      中国传媒大学

受托方（乙方）：

签订地点：         北京市朝阳区

- 合同使用指引

- 本合同为中国传媒大学使用的计算机软件开发（定制开发类）合同示范文本，建议合同当事人参照使用。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

- 当事人使用本合同书时，应当结合具体情况正确选择文本中所提供的选择项条款。有关空格的内容由双方根据实际情况填写，所列数字、百分比、期间均为参考值。合同双方可对参考值进行调整，对有关条款进行补充，也可根据实际需要，增加或减少定义、附件等。约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样，或删去该条款。合同中有“□”标注的内容是可选项，应确定选项，并删去无用内容。

- 当事人信息栏应全部填写完整，同时应要求乙方提供营业执照、法定代表人身份证等主体资格证件的复印件供存档备案。

- 合同中约定的实施计划应尽可能细化，项目工作的推进、款项支付进度等应与实施计划相适应，以监控项目的具体实施。

- 若项目允许分包、转包，甲方应对乙方拟分包、转包的项目是否属于非主体事项等进行严格审核，方可作出书面同意。

- 若乙方出现违约情形的，应注意及时收集相关书面信息、数据、资料等客观依据，避免过于主观的判断，同时书面告知乙方违约事项。

- 合同文本要求按规定格式打印，大小为A4幅面，正文内容所用字型应不小于5号字；合同正本中所指定附件备齐后，应与合同装订在一起，其规格大小应与合同书一致。

- 本合同经签约双方法人（委托代理人）签署、盖章后，需交合同原件一份至信息化处备案。

委托方（甲方）：   中国传媒大学

住  所  地：      北京市朝阳区

法定代表人：     张树庭

项目联系人：

通讯地址：    北京市朝阳区定福庄东街一号

邮政编码：    100024

电    话：                      传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

住  所  地  ：

法定代表人：

项目负责人：

项目联系人：

通讯地址：

邮政编码：

电    话：                      传真：

电子信箱：

根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规及       （招标代号）项目采购结果，甲方委托乙方开发                         （系统名称）。经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

1.下列文件均为本合同不可分割部分

a.	本合同书

b.	成交通知书/中标通知书

c.	协议（如有）

d.	采购文件(含采购文件补充通知)

e.	响应文件/投标文件(含澄清文件)

f.   合同履行过程中的往来函件、会议纪要；

g.   双方约定属于本合同的其他文件。

2.开发软件描述

2.1本软件是甲方为  舆论科学实验平台建设（业务）而委托乙方开发。该软件处理的对象是甲方的                 等；该软件的主要功能和目的是                 （软件详细模块功能情况详见《附件1合同货物清单》（同采购/响应文件中报价货物数量、价格表））。

2.2乙方将结合甲方的计算机信息系统进行软件开发，使开发软件能同现有系统中已有的设备和相关软件相匹配。

2.3软件开发的目标

软件整体功能符合甲方所描述的                 系统的要求，软件应符合中国传媒大学信息系统技术标准，应满足可归档性、可审计性和安全性要求。

3.开发地点、里程碑和实施计划

3.1软件开发地点：

3.2实施计划

乙方应于合同签订之日起         个工作日内完成需求分析，并提供《需求规格说明书》。

乙方应于合同签订之日起         个工作日内完成系统设计，并提供《系统设计说明书》。

乙方应于合同签订之日起         个工作日内完成软件部署，并开始试运行。

3.3软件免费维护期

本项目软件免费维护期从项目最终验收合格之日起计算，为期_36_个月。在软件免费维护期内，乙方应免费向甲方提供软件系统的改正性维护、适应性维护、完善性维护等服务。过免费维护期后需另行签订维护服务合同，每年维护服务费不高于本合同总金额的 10% 。

4.合同金额及付款方式

4.1本合同项下项目总费用为人民币_______元（大写：人民币_______元整）。除双方另有书面约定，否则本合同为固定总价合同，即本合同项下所约定的合同总金额固定不变，乙方不得以任何理由予以变更。

4.2甲、乙双方一致认可，上述合同总金额包括软件开发费、安装调试费、培训、售后服务及日常维护等一切发生的费用，以及系统验收合格并交付使用后，乙方应负责的软件免费维护期内所发生的各项费用，除此之外乙方不得再要求甲方承担其他任何费用。

4.3 履约保证金

（1）乙方应在收到成交通知书/中标通知书后 10 个工作日内，以电汇形式向甲方提供相当于合同总金额 5% 的履约保证金，合同签署前须将汇款凭证交到甲方。

（2）如果乙方没有按照上述规定执行，甲方将有充分理由取消该成交决定。在此情况下甲方可自行决定将合同授予排名第二的成交候选人，或重新采购。

（3）按合同规定本项目不允许分包或转包，如果乙方在与甲方签订合同以后，将成交项目分包或转包给第三方，甲方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）如乙方未能完全履行合同规定的义务，甲方有权按照合同约定从履约保证金中得到补偿。

（5）项目的软件免费维护期结束后，乙方可申请无息退还履约保证金（如有）。

4.4甲方按开发进度分__2__个阶段向乙方支付。每次支付前乙方均需向甲方提供符合税务机关认可的合法有效的等额发票（背面需有乙方经办人签名）及乙方盖章版书面支付申请，否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何责任。乙方不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。如乙方向甲方提供的发票不符合本合同约定或法律规定，除应按照甲方要求予以更换外，如因此给甲方造成的一切损失由乙方承担（包括但不限于损害赔偿等）。付款时限以收到乙方提供的书面支付申请和核对无误的发票为计时起点。

预付款：合同生效后，乙方提交符合合同约定的发票及付款申请表，甲方向乙方支付合同总金额的75%，即人民币           元（大写：人民币                  元整）。

□	系统设计完成后付款：软件系统完成需求分析与系统设计后，乙方提交系统设计说明书，经甲方确认后，乙方提交符合合同约定的发票及和付款申请表，甲方向乙方支付合同总金额的  20% ，即人民币              元（大写：人民币             元整）。

□ 上线试运行付款：系统完成部署并正式上线试运行后，经系统使用单位同意，乙方提交项目正式上线运行报告、符合合同约定的发票及付款申请表，甲方向乙方支付合同总金额的 30% ，即人民币             元（大写：人民币            元整）。

验收后付款：系统正式上线稳定运行后，乙方按项目验收要求提交文档、定制开发部分代码等项目资料后，向甲方提出项目验收申请，甲方根据系统使用情况组织项目验收。项目验收合格后，甲方向乙方支付合同总金额的25%，即人民币           元（大写：人民币                 元整）。

乙方账号信息：

开 户 名：

账    号：

开户银行：

甲方向上述乙方账号支付款项即视为已付款，由于乙方账号变更未及时书面通知、银行的原因或其他任何原因而导致乙方无法收到款项等情形，均由乙方自行承担责任。如在合同期限内该账号注销或其他因乙方原因导致甲方无法进行支付的，不视为甲方违约，由此造成的损失由乙方自行承担。

甲方开票信息如下：

户名：

纳税人识别号：

地址：

电话：

开户行：

账号：

5.软件开发管理

5.1转包及分包

本合同项下的项目禁止全部或拆分后转包、分包。

□ 经甲方书面同意，乙方可以将本合同项下的            （内容名称）等非主体内容分包给具有相应资质的第三方实施。

违反本条规定的，乙方应承担违约责任。

5.2甲、乙双方应指派人员组成软件开发项目团队，甲方人员包括但不限于项目管理人员、业务人员、系统管理人员、系统操作人员等，乙方人员包括但不限于项目经理、业务分析人员、系统分析和设计人员、编码和测试人员、质量和风险评估人员、文档管理人员、系统实施人员等。

5.3乙方人员工作能力、经验经历等应符合投标文件要求，并能胜任其工作职责。甲方可以根据具体情况重新指定本方的团队成员或要求乙方更换人员，但应当以书面方式通知乙方；乙方可根据具体情况重新指定本方的团队成员，但应事先征得甲方的书面同意，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。

5.4乙方应于每      日一次，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括但不限于：项目进度计划执行情况、遇到的困难和障碍、项目变更情况、其它与本项目有关的甲方应当知道的情况。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起2 个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在2 个工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。

5.5甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况、调阅有关资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合。乙方在接到甲方提供的资料时，应认真清点资料，如甲方提供的资料不完整，乙方应以书面形式及早向甲方进行提示，若因乙方未能及时提出要求而致使工作延误及错误，所引起的损失由乙方负责。同时，乙方应保管好甲方提供的资料，不得泄露资料并在完成后【】日内归还给甲方。

6.软件过程管理

6.1 需求分析

（1） 本阶段的交付物为《需求规格说明书》，作为系统设计的直接依据。

（2）《需求规格说明书》由乙方和甲方承办部门负责人签字确认。

6.2系统设计

本阶段交付物为《系统设计说明书》和《数据库设计说明书》。

6.3编码实现和软件测试

（1）本阶段交付物为程序源代码及开发测试文档，包括但不限于《项目实施方案》、《测试报告》、《用户手册》、《系统管理及维护手册》、《系统对接说明文档》、《程序与交付清单》、《系统安全设计》等。

（2）软件测试环境由乙方自行准备。测试数据应使用甲方提供的脱敏数据或乙方生成的模拟数据。

6.4部署与试运行

（1）乙方如不提供软件系统的运行环境，应提前    个工作日书面提出并与甲方商定明确环境要求，以保证软件系统按照预期的性能指标稳定运行。

（2）试运行从软件交付之日起计算，不少于     个工作日。

（3） 乙方根据甲方反馈的意见及系统运行情况，编写《试运行报告》。

（4）软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题。

6.5项目验收

（1）项目符合验收标准后，乙方应以书面形式向甲方提交验收申请书，甲方在收到验收申请书后组织项目验收。

（2）验收标准包括但不限于：实现项目目标；软件系统完成试运行且运行稳定；软件系统功能完整且符合《需求规格说明书》要求；各阶段交付物完整，满足软件系统正式运行要求；按甲方《附件3 验收材料清单》的要求提交完整的验收材料并通过甲方审核认可。

（3）承办部门将验收相关材料报信息化归口管理部门审核，信息化归口管理部门对项目建设情况进行审查，并组织验收。

7.运行维护

7.1软件系统上线之前，需要通过安全漏洞扫描检测，无高危漏洞后方可正式上线使用。系统运行使用期间如发现高危漏洞，乙方应第一时间修复相关漏洞，漏洞包括操作系统、中间件、应用程序等各个层面。

7.2在软件系统服务期内，乙方应响应系统的运行维护工作，运维内容应包括且不限于软件系统的配置变更、性能优化、版本升级、故障处置、安全整改，以及网络安全等级保护备案与测评相关的工作。

7.3运维的范围应包括软件系统本身，以及甲方按照乙方要求所提供的专用于软件系统运行的环境条件，专用运行环境包括但不限于中间件、操作系统、服务器主机、虚拟网络等。

7.4运维以 99.9% 的可用性为标准，软件系统在运行时间内应达到合同内约定的功能、性能与安全性指标。

7.5乙方应按照甲方要求，及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。

8.知识产权和使用权

8.1乙方保证向甲方提交的项目成果不侵害任何第三方的知识产权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

8.2乙方在履行本合同过程中所创造产生的有关本合同项下的软件著作权、技术专利权、设计方案、各种说明书、测试数据资料、程序源代码（□定制开发部分   □完整源代码）以及其他技术文档中所涉及的知识产权，归甲方所有。软件免费维护期结束后，甲方可根据实际需求修改系统、扩充功能，乙方应免费提供必要的协助配合，乙方对因甲方修改系统所造成的问题和损失不承担任何责任。

8.3甲方在使用乙方提供的第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应提前15个工作日将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅，否则乙方承担甲方因不知情而不当使用所造成的一切损失与责任。

9.保密条款

详见《附件2 保密协议》

10.侵权赔偿

10.1乙方同意，如有第三方声称甲方使用本软件侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方负责对由此而引起的任何仲裁、诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关仲裁、判决或和解所确定的赔偿金额。一旦发生此类诉求，甲方将及时通知乙方，并对乙方处理该诉求提供合理的帮助。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权直接应诉或进行和解，所发生的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、赔偿金等一切费用均由乙方承担。

10.2如本软件或其任何部分被依法认定为侵犯第三人的合法权利，或任何依约定使用或分销该软件或行使任何由乙方授予的权利被认定为侵权，乙方应用相等功能的且非侵权的软件替换本软件，或取得相关授权，以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利，并赔偿因此对甲方造成的全部损失。

10.3如果乙方经合理和具有事实根据的判断，认为本软件或其任何部分可能被依法认定为侵犯第三人合法权利的，或使用或分销该软件或甲方行使由乙方授予的权利可能被认定为侵权的，经甲方书面同意后乙方可以用相类似的具有相同功能的非侵权软件替换本软件，或取得必要的相关授权以使甲方能够继续享有本合同所规定的各项权利。但乙方对甲方由于使用了相关的非法软件系统，或在本软件中使用了非乙方提供的软件，或该软件中非乙方对本软件的修改而导致的侵权不承担责任。

11.违约和赔偿责任

11.1乙方违约

乙方逾期超过  30  日仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的，乙方违约责任如下：

（1）甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总金额的5%赔偿违约金，违约金不足以赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失的，甲方有权继续追偿。甲方有充分理由取消该成交决定，在此情况下甲方可自行决定将合同授予排名第二的成交候选人，或重新采购。

（2）如甲方因乙方违约而解除本合同，乙方应在10个工作日内返还甲方已付的全部费用，并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。

（3）乙方应根据法律法规和操作规程进行安装调试，安全文明生产，承担由于自身安全措施不力等原因造成事故的全部法律责任和经济赔偿。因乙方原因给甲方、第三方造成财产损失或人身伤害的，乙方应负责赔偿全部损失。

（4）乙方未按本合同约定及甲方要求按期提供本合同下任一项成果或履行任一合同义务的，每逾期一日，乙方须向甲方支付合同总金额【1】%的违约金。逾期超过【】日的（含本数），甲方有权单方解除本合同。每项违约行为可以单独计算违约金。

（5）乙方违反本合同约定，提供本项目各成果及服务不符合甲方要求的，由乙方负责根据甲方要求更正和修改，因此造成的所有损失和费用的增加由乙方承担。因此造成逾期交付的，乙方承担逾期违约责任。

（6）乙方应保证其提供的服务、交付的成果均合法、合规且不侵犯任何第三方的合法权益。若违反本项约定，甲方有权解除合同，乙方应负责解决由此产生的一切纠纷，承担全部法律责任，同时乙方应退还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额【30】%的违约金。

（7）未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的材料及乙方交付的成果用于本合同约定之外的其他用途。若违反本项约定，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额【30】%的违约金。

（8）乙方保证其具备签订并履行本合同所需的相关资质。若不具备资质或资质有瑕疵的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部费用，并向甲方支付合同总金额【30】%的违约金。

（9）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方，否则所得收益归甲方所有，且乙方还应向甲方支付合同总金额【30】%的违约金，同时甲方有权解除本合同。

（10）若乙方擅自解除本合同，或中止或终止履行本合同的，应退回已收到的全部合同款项，向甲方支付合同总金额【30】%的违约金，并承担由此给甲方造成的所有损失。

（11）除本合同另有约定外，乙方违反法律法规、合同约定及甲方要求的其他义务的，应向甲方支付合同总金额【30】%的违约金。如经甲方催告后【】日内拒不改正或改正后仍不符合本合同约定的，则甲方有权解除本合同。

（12）乙方基于本合同约定应向甲方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。本合同所约定的甲方损失包括但不限于甲方直接经济利益的减损、可得利益的损失。因乙方违反本合同约定，甲方为向乙方主张权利而支付的调查取证费、公证费、评估费、鉴定费、审计费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费或保全担保保险费、律师代理费、咨询费、执行费、差旅费以及甲方向第三方支付的赔偿款、向行政机关缴纳的罚款等全部费用均由乙方承担。

（13）乙方因违反本合同约定而需要向甲方支付任何费用（包括但不限于违约金、赔偿金等），甲方均有权在向乙方支付款项时或者在乙方支付的履约保证金中直接予以先行扣除。因乙方违约导致甲方解除本合同的，乙方应当自收到甲方解除通知之日起【】日内，将基于本合同所取得的全部款项全额退还甲方。

11.2如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。

12.合同解除

双方确定，除合同另有约定外，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

- 发生不可抗力；

（2）乙方在履行合同过程中明显地体现出无法按双方约定的主要技术要求完成本技术服务的；

（3）经双方协商同意后解除，双方互不追究对方所有的合同责任。

13.争议处理

双方因履行本合同而发生的争议，双方应通过友好协商的方式解决。协商不成时，依法向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14.通知与送达

根据本合同需要发出的全部通知，均须采取书面形式按照本条中约定的地址（包括电子邮箱地址）发出，该地址同样适用于人民法院第一审程序、第二审程序、执行程序等诉讼程序。任何一方通讯地址及约定的联系人、联系方式发生变更的，应当及时书面通知另一方。如果因接受方原因（包括但不限于接受方相关信息变更未及时通知、无人签收或拒收、电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，则发送方按照本条中约定的地址以寄送方式送达的书面文件，寄送后第3个工作日视为送达；以电子邮件方式送达的书面文件，以电子邮件发送时间作为通知送达时间。

15.其他事项

（1）本合同一式 陆 份，其中甲方执 肆 份，乙方执  两  份，每份合同均具有同等法律效力。

（2）本合同经双方法定代表人或委托代理人签名、并加盖公章或合同专用章后生效。

（3） 合同期限：自合同签署生效之日起至甲方验收合格后36个月止。

（以下无正文）

甲方： 中国传媒大学 （盖章）       乙方:           （盖章）

法定代表人/委托代理人：             法定代表人/委托代理人：

日期：                              日期：

附件1

合 同 货 物 清 单

乙方提供的内容包括：[ ]硬件采购；[ ]软件采购；[ ]信息系统设计；[]软件开发；[ ]信息系统集成；[v]技术服务；[ ]其他服务：                          。

## 一、货物清单

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 生产厂商 | 类型 | 数量 | 单价 | 分项总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | XXX软件 |  |  | 软件 | 1 | 00.00 | 00.00 |  |
| 2. | XXX设备 |  |  | 设备 | 1 | 00.00 | 00.00 |  |
| 3. | XXX系统 |  |  | 系统 | 1 | 00.00 | 00.00 |  |
| 4. | XXX服务 |  |  | 服务 | 1 | 00.00 | 00.00 |  |
| 投标/报价总价 |  |  |  |  |  |  | 00.00元 XXX元整 |  |

注：为便于固定资产登记，型号和规格中主要参数需详尽；服务类合同应注明服务的具体事项。

## 二、软件系统技术指标要求（同投标/报价文件中技术指标要求）

### 1、功能指标

### （1）XXX软件/系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

### 2、集成指标

| 序号 | 集成项 | 集成功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本地化部署 | 完成本地化部署。 |
| 2 | 对接统一身份认证 | 对接统一身份认证。 |
| 3 | 对接融合门户 | 消息、待办、系统入口对接到融合门户。 |
| 4 | 支持移动端 | 应用服务对接移动端，实现移动端消息提醒、审核等。 |
| 5 | 消息提醒 | 对接学校统一消息平台。 |
| 6 | 预留标准接口 | 提供必要的、标准化的API接口，支持与学校其他相关信息系统实现松耦合的对接，并提供系统接口文档。 |
| 7 | 审计日志 | 系统支持用户重要行为（登录、删改等）的审计日志记录。 |
| 8 | 移动应用要求 | 完成教育移动应用备案、ICP备案和网络安全等级保护备案。大范围采集个人信息的教育移动应用已通过移动应用个人信息安全认证。移动端入口地址支持独立端口发布。 |
| 9 | 系统安全设计 | 提供系统部署报告、安全设计方案，内容主要包括： 1）系统拓扑图、系统需要开放的内外网端口、协议、安全认证方式及应用安全保障机制等； 2）安全等级保护技术方案：明确开发语言、数据库系统、中间件名称及版本、系统架构、是否支持移动端、对操作系统和浏览器等的兼容性要求，以及部署环境、网络端口等；说明重要应用程序、数据、文件的备份机制和备份与恢复操作方法。 |
| 10 | 数据交换 | 1）提供数据资产目录，提供数据接口，实现基于学校数据标准的数据共享； 2）人员、组织机构等数据支持定时自动同步和手动同步，保证与学校主数据平台的一致性。 |
| 11 | 支持IPv6 | 支持IPv6。 |
| 12 | 安全测试 | 完成漏洞扫描。 |

### 3、安全指标

### （1）应用系统规划阶段应充分考虑其网络安全等级保护级别，并参照《信息安全技术-网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）中相应级别的安全要求进行技术需求设计与建设。

### （2）移动应用建设应参考“教技司[2019]265号-教育部网络安全和信息化领导小组办公室关于印发《高等院校管理服务类教育移动应用专项治理行动方案》的通知”相关工作内容要求。

### （3）系统建设厂家应配合学校开展等级保护定级备案、测评等相关材料编写与配合完成系统测评、整改等工作。

### （4）校内系统的用户移动端入口地址应通过独立域名进行发布，不应具备公共信息页面，应仅允许移动端（微信等）登录后访问。管理信息页面入口地址应不对Internet公布。移动互联应用（APP）需按照等保2.0要求完成测评工作，并按《教育部等八部门关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》完成审核和教育业务备案工作。

### （5）使用 xxx.cuc.edu.cn 独立域名的公共信息服务网站，应部署在学校网站群平台，按照学校的要求上线前进行系统资源申请与登记备案，独立应用系统应部署在校内网络环境，使用学校的域名进行发布。

### （6）特殊原因需要采用外部云服务的，云服务商应提供网站ICP备案证明、等保备案证明复印件及测评报告关键页复印件。云服务方应参考等保2.0要求，作为SaaS责任主体完成测评工作。外部云服务应不使用中国传媒大学LOGO，原则上不设立独立站点，不使用http://cuc.xxx.yyy.cn 等独立域名部署。

### （7）应用系统上线前需要进行充分的安全测试工作，包含但不限于漏洞扫描，并提供由第三方检测机构所提供的安全测试报告，报告中应明确无高危风险与中危风险遗留，第三方检测机构应至少具备中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息安全风险评估服务资质一级认证。

### （8）系统升级更换时，需要将原有系统数据进行备份与迁移，原系统不再提供对外服务。

### （9）乙方与甲方结束合作后，系统中所存放的数据为学校资产，乙方应按学校要求的数据格式进行导出，将系统中的数据资产完整移交学校。

### 验收时乙方应提供完整的用户手册、管理员手册、部署手册。其中部署手册中应包括上述的系统拓扑图（IP/域名/端口等）、数据同步文档、对外接口文档、数据库表格描述文档内容，对“附件1：合同货物清单”中的功能指标和集成指标进行完成度评估，作为验收依据。

附件2

保 密 协 议

委托方（甲方）：   中国传媒大学

受托方（乙方）：

鉴于甲、乙方签订了                   (下称主合同）。 因乙方为甲方提供服务和履行职务，已经(或将要)知悉甲方的工作秘密。为了明确乙方的保密义务，有效保护甲方的工作秘密，防止该工作秘密被公开披露或以任何形式泄漏，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国反不正当竞争法》及国务院有关部委和北京市的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则在北京市朝阳区签订本保密协议。

1.工作秘密

1.1本协议所称工作秘密包括但不限于：甲方信息系统中的用户数据、业务数据、网络拓扑、设备配置、信息化项目、人力资源及其他技术信息的各类文档。乙方对此工作秘密承担保密义务；未经甲方同意不得对外转让或泄漏的内容。双方确认，甲方已对上述工作秘密采取了合理的保密措施。乙方有责任对本协议的内容进行保密。

1.2甲方依照法律规定(如在缔约过程中知悉其他相对人的工作秘密)和在有关协议的约定(如技术合同)中对外承担保密义务的事项，也属本保密协议所称的工作秘密。

1.3甲方为完成项目提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息；乙方应当视为保密的口头和书面信息，而不论该等信息是否被指定为保密的；未经甲方书面许可乙方无权单方面对第三方公开的信息均属本保密协议所称的工作秘密。

1.4在乙方履行项目过程中，某一信息的泄露会造成下列后果之一的，也属于甲方秘密：

1.4.1使甲方利益受到损害的事项；

1.4.2影响甲方对外交流顺利进行的事项；

1.4.3影响甲方对外承担保密义务的事项。

2.保密义务人

乙方为本协议所称的保密义务人，包括但不限于乙方雇员、代理人、顾问等。

3.保密义务人的保密义务

3.1乙方应保证保密义务人对甲方工作秘密严格保守，保证甲方工作秘密不被披露或使用，无论保密义务人有无过错，无论意外或过失。即使这些信息甚至可能是全部地由保密义务人本人因工作而构思或取得的。

3.2在服务关系存续期间，乙方保证保密义务人未经授权，不得以竞争为目的、或出于私利、或为第三人谋利、或为故意加害于甲方，擅自披露、使用工作秘密、制造再现工作秘密的器材、取走与工作秘密有关的物件；不得刺探与本职工作或本身业务无关的工作秘密；不得直接或间接地向乙方内部、外部的无关人员泄露；不得向不承担保密义务的任何第三人披露甲方的工作秘密；不得允许(出借、赠与、出租、转让等处分甲方工作秘密的行为皆属于“允许”)或协助不承担保密义务的任何第三人使用甲方的工作秘密；不得复制或公开包含甲方工作秘密的文件或文件副本；对因工作所保管、接触的有关甲方的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用。

3.3如果发现工作秘密被泄露或者自己过失泄露工作秘密，乙方应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告。

3.4服务关系结束后，乙方应将与工作有关的技术资料、程序源代码等交还甲方。未经甲方书面授权，乙方永久不得擅自披露甲方的工作秘密。

3.5乙方保证所有有机会接触到甲方保密信息的参与成员，受不低于本合同要求的保密协议要求，且协议的保密期限为长期，除非甲方书面明确信息为可公开的信息外。

3.6乙方人员是否在职、劳动合同是否履行完毕，均不影响其保密义务的承担。

4.保密义务的终止

4.1（可选）□保密期限为长期，除非甲方书面明确信息为可公开的信息外。

（可选）☑保密期为合同生效之日至乙方免费维护服务结束后     24个月。

4.2有关的信息、技术等已进入公共领域。

5.违约责任

乙方违反本协议，应按主合同金额的     %向甲方支付违约金；违约金不足以弥补甲方损失的，由乙方另行进行赔偿，甲方损失范围包括但不限于：甲方实际经济损失、律师费、调查费、采取补救措施所引起的所有费用和损失、乙方及其泄密对象因违约行为的获益等。

6.争议的解决方法

因执行本协议而发生纠纷的，可以由双方协商解决或共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成，或者一方不愿意协商、调解的，按照主合同约定的争议处理方式处理。

7.双方确认

7.1在签署本协议前，双方已经详细审阅了协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。

7.2双方在本协议履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以主合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当及时通知对方，否则自行承担相应后果。

8.协议的效力和变更

8.1本协议自双方法定代表人或委托代理人签名并盖章后生效。

8.2本协议的任何修改必须经过双方的书面同意。

8.3本协议为主合同不可缺少之部分，与主合同具有同等法律效力。

9.本协议一式 陆 份，其中甲方执 肆 份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方： 中国传媒大学 （盖章）        乙方:              （盖章）

法定代表人/委托代理人：             法定代表人/委托代理人：

日期：                              日期：

附件3

验 收 材 料 清 单

| 序号 | 资料名称 | 提供单位 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户使用报告 | 甲方单位 承办部门、乙方单位 | 简要说明用户使用时间、规模，项目主要投入使用的功能范围、使用效果，以及用户使用评价及意见等。 |
| 2 | 用户满意度调查 | 甲方单位 承办部门 | 数据接口开发可不提供此项，其他软件定制开发项目需按甲方归口管理部门要求进行满意度调查。 |
| 3 | 合同书（含投标文件复印件） | 乙方单位 |  |
| 4 | 需求规格说明书 | 乙方单位 | 软件的功能、性能、接口、有效性等。 |
| 5 | 系统设计说明书 | 乙方单位 | 功能设计、概要设计、详细设计等。 |
| 6 | 系统测试报告 | 乙方单位 | 功能测试、性能测试、安全测试及测试结论。 |
| 7 | 用户操作手册 | 乙方单位 | 对多个业务场景和多种角色进行分别说明。 |
| 8 | 项目总结报告 | 乙方单位 |  |
| 9 | 项目实施方案 | 乙方单位 | 参考等保2.0标准要求进行提供 |
| 10 | 系统运维手册（流程表单、实施方法） | 乙方单位 | 应至少包含以下内容： 1. 系统技术架构和网络拓扑； 2. 使用的服务器信息、数据库信息、中间件信息及其访问方式等； 3. 安装的服务、中间件清单，内容包含服务名称、所在服务器、服务协议、端口； 4. 系统配置的访问控制策略清单； 5. 各服务、中间件、数据库、服务器的维护方式，包括启停方式、状态诊断方式、日志输出方式，以及建议的巡检周期、巡检与测试方法。 |
| 11 | 系统对接说明文档 | 乙方单位 | 参考《中国传媒大学信息化系统通用技术规范》实现统一身份认证、消息平台、移动平台、数据视图共享等第三方对接的技术文档，及对外提供的API文档。 |
| 12 | 数据资产目录（含数据库设计说明书等） | 乙方单位 | 提供数据资产目录，需包含所有数据库表结构（表名、字段名及含义、是否主外键、与字段有映射关系的字典表、字典表的使用方式等）和表间关系。 标明数据库版本，提供数据备份及恢复的操作说明。 |
| 13 | 系统功能交付清单 | 乙方单位 |  |
| 14 | 意外宕机后的恢复操作手册 | 乙方单位 | 为应对机房因暴雨停电等突发情况，需要服务商提供意外宕机后重新恢复系统的操作手册。 |
| 15 | 定制开发部分源代码 | 乙方单位 | 定制开发部分的源代码必须提交后才能验收，并且确保源代码可用 |
| 16 | 定制软件的系统集成与安全部署评价 | 乙方单位 | 仅合同金额10万以上定制开发软件项目需提供此项，甲方归口管理部门提供模板。 |

乙方单位验收材料需乙方签字盖章。

附件4

法人授权委托书

本人________ (身份证号：________)系    XXX有限公司    的法定代表人，现授权________(身份证号：________)(以下称“授权代表”)以公本司的名义参加中国传媒大学项目合同谈判、合同签订等事宜，有权在过程中签署相关文件、处理与之相关的一切事务。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

授权代表无权转委托。

授权自签字盖章日起生效，有效期三个月。

授权单位：(盖章)

法定代表人：(签字或签章)

签发日期：

下页附法人代表及授权代表身份证复印件

法人代表身份证：

授权代表身份证：